ประกาศเทศบาลตำบลแหลมสัก

เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ในรอบไตรมาสที่ 1

…………………………………………..

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรค 1 (3) เกี่ยวกับแผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานโครงการ, วิธีการจัดหา, ผลการดำเนินการ และการเบิก-จ่าย  เป็นไปตามแผนหรือไม่เป็นไปตามแผน  พร้อมนี้เทศบาลตำบลแหลมสัก  จึงขอประกาศผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559ในรอบไตรมาสที่ 1  (ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559)  ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงขอประกาศให้ประชาชนในท้องที่ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ  วันที่ 6  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2560

(นายกมล  บุญธีระเลิศ)

นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

| แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| หน่วยงานเทศบาลตำบลแหลมสักจังหวัดกระบี่กระทรวงมหาดไทย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิก-จ่ายเงิน |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | จัดหาโดย | ประกาศ | ลงนามในสัญญา | การส่งมอบ | เงินงบประมาณ | เงินนอก | เป็นไปตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน | หมายเหตุ |  |  |
|  |  |  | ใช้วิธี | สอบราคา/ | (วัน/เดือน/ปี) | (วัน/เดือน/ปี) | (ล้านบาท) | งบประมาณ | (/) | (/) |  |  |  |
|  | งาน/โครงการ | รายการ |  | ประกวดราคา |  |  |  | หรือเงินสมทบ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (วัน/เดือน/ปี) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | แผนงานการพาณิชย์ | ก่อสร้างขยายเขตวางท่อระบบประปา | e-Auction | 2 มิ.ย.59 | 14 ก.ค. 59 | 18 ต.ค. 59 | 3.24 | - | - | / |  |  |  |
|  | งานกิจการประปา | บ้านอ่าวน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | แผนงานการศาสนาวัฒน- | ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนปูทับ | e-Auction | 20 มิ.ย.59 | 2 ส.ค. 59 | 25 ต.ค. 59 | 4.435 | - | / | - |  |  |  |
|  | ธรรมและนันทนาการ งาน | ถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตถนน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | วิชาการวางแผนและส่งเสริม | อ่าวลึก-แหลมสักพร้อมตีเส้นจราจร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | การท่องเที่ยว | ตลอดสาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | แผนงานการศาสนาวัฒน- | ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนปูทับ | สอบราคา | 15 มิ.ย.59 | 3 ส.ค. 59 | 5 ต.ค. 59 | 1.545 | - | - | / |  |  |  |
|  | ธรรมและนันทนาการ งาน | ถนนคสล.ถนนต้นบก-ท่าเรือพร้อมตี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | วิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว | เส้นจราจร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | แผนงานการศาสนาวัฒน- | ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง | สอบราคา | 9 มิ.ย.59 | 14 ก.ค. 59 | - | - | - | - | / | รอส่งมอบงานจ้าง |  |  |
|  | ธรรมและนันทนาการ งาน | CAPE SEAL ถนนสายร่วมพัฒนา- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | วิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว | คลองน้ำเค็ม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ลายมือชื่อ….......................…………………….ผู้จัดทำ |  |  |  |  | ลายมือชื่อส.ต.ท.…....................…………………………ผู้รับผิดชอบ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (นางมัญชุสาบุญชูวงศ์) |  |  |  |  | (วีระพงษ์เอ่งฉ้วน) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | นักวิชาการคลังชำนาญการ |  |  |  |  |  | ปลัดเทศบาลตำบลแหลมสัก |  |  |  |  |  |  |
| แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| หน่วยงานเทศบาลตำบลแหลมสักจังหวัดกระบี่กระทรวงมหาดไทย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิก-จ่ายเงิน |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | จัดหาโดย | ประกาศ | ลงนามในสัญญา | การส่งมอบ | เงินงบประมาณ | เงินนอก | เป็นไปตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน | หมายเหตุ |  |  |
|  |  |  | ใช้วิธี | สอบราคา/ | (วัน/เดือน/ปี) | (วัน/เดือน/ปี) | (ล้านบาท) | งบประมาณ | (/) | (/) |  |  |  |
|  | งาน/โครงการ | รายการ |  | ประกวดราคา |  |  |  | หรือเงินสมทบ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (วัน/เดือน/ปี) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | แผนงานการศาสนาวัฒน- | จัดซื้อซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติพร้อม | สอบราคา | - | - | - | - | - | - | / | ยกเลิกประกาศ |  |  |
|  | ธรรมและนันทนาการ งาน | ติดตั้ง บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบล |  |  |  |  |  |  |  |  | ตามประกาศสำนักพระราชวัง |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | วิชาการวางแผนและส่งเสริม | แหลมสัก |  |  |  |  |  |  |  |  | ลว.13 ต.ค.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | การท่องเที่ยว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | แผนงานอุตสาหกรรมและ | ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรปูทับถนน | สอบราคา | 10 พ.ย. 59 | 13 ธ.ค. 59 | - | - | - | / | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | การโยธา งานก่อสร้างโครง | คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สร้างพื้นฐาน | บ้านริมน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | แผนงานการศาสนาวัฒน- | จัดซื้อและติดตั้งโคมไฟบริเวณ | ตกลงราคา | - | - | - | - | - | - | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ธรรมและนันทนาการ งาน | ประติมากรรมวาฬบลูด้า จำนวน 4 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | วิชาการวางแผนและส่งเสริม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | การท่องเที่ยว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ลายมือชื่อ….......................…………………….ผู้จัดทำ |  |  |  |  | ลายมือชื่อส.ต.ท.…....................…………………………ผู้รับผิดชอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (นางมัญชุสาบุญชูวงศ์) |  |  |  |  | (วีระพงษ์เอ่งฉ้วน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | นักวิชาการคลังชำนาญการ |  |  |  |  |  | ปลัดเทศบาลตำบลแหลมสัก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ไตรมาส 1 |  |  |  |  |  |  |
| หน่วยงานเทศบาลตำบลแหลมสักจังหวัดกระบี่กระทรวงมหาดไทย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิก-จ่ายเงิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | จัดหาโดย | ประกาศ | ลงนามในสัญญา | การส่งมอบ | เงินงบประมาณ | เงินนอก | เป็นไปตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน | หมายเหตุ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ใช้วิธี | สอบราคา/ | (วัน/เดือน/ปี) | (วัน/เดือน/ปี) | (ล้านบาท) | งบประมาณ | (/) | (/) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งาน/โครงการ | รายการ |  | ประกวดราคา |  |  |  | หรือเงินสมทบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (วัน/เดือน/ปี) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | แผนงานเคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุจัดซื้อโคมไฟ | ตกลงราคา | - | - | - | - | - | / | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งานไฟฟ้าและถนน | ถนนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 14 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ลายมือชื่อ….......................…………………….ผู้จัดทำ |  |  |  |  | ลายมือชื่อส.ต.ท.…....................…………………………ผู้รับผิดชอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (นางมัญชุสาบุญชูวงศ์) |  |  |  |  | (วีระพงษ์เอ่งฉ้วน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | นักวิชาการคลังชำนาญการ |  |  |  |  |  | ปลัดเทศบาลตำบลแหลมสัก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |